Załącznik nr 7 do SWZ – wzór umowy

Umowa nr ….............

zawarta w Kętach, w dniu …………………. r. pomiędzy Miejskim Zakładem Wodociągów                       i Kanalizacji Spółka z o.o.  z siedzibą w Kętach 32-650 ul. Św. M. Kolbe 25A,  wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000310127, kapitał zakładowy: 53 955 000 zł, NIP: 5492346504, REGON: 120730487, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1. Sławomir Drewniany	-	Prezes Zarządu

2. Stanisław Nycz 		-	Członek Zarządu

a …………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej  „ Wykonawcą‘’, reprezentowanym przez: ………………………………………………..

łącznie zwanych „Stronami”, o następującej treści :

Do niniejszej umowy nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017r., poz. 1579) ponieważ wartość  zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju    i Finansów z dnia 22 grudnia 2017r. (Dz.U. z 2017r., poz. 2479).

Zamówienie udzielone zostało  na podstawie § 15 ust. 1 regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwot wskazanych w ustawie – Prawo zamówień publicznych stanowiącym załącznik do uchwały Zarządu nr 5/Z/10/2016 z dnia 26.10.2016, zwanego dalej „regulaminem” oraz na podstawie oferty z dnia …...................................................

§ 1

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie pn.                      Budowa odgałęzień:

1/. Sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jagiellońskiej do posesji nr 18, 20 w Kętach

2/. Sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zacisze do działki nr 6060/1 i 6060/6 w Kętach

2. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej, w systemie grawitacyjnym wraz z wypustami do granic posesji umożliwiającymi podłączenie poszczególnych posesji w ul. Jagiellońskiej 18, 20 w Kętach, w ul. Zacisze dz. Nr 6060/1 i 6060/6 w Kętach, w ramach którego planuje się wykonanie min. następujących, ważniejszych elementów:

- rurociągi kanalizacji grawitacyjnej PVC (200 –  długość  116 m,

- studzienki kanalizacyjne  - szt.  2

- rurociągi kanalizacji grawitacyjnej PVC (160 –  długość  70 m (od S0 do S4)

- studzienki kanalizacyjne – szt. 4 (studnia nie oznaczona, S1, S2, S3)

3. szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany jest w dokumentacji projektowej. Wymienione dokumenty stanowią załącznik nr 5 i nr 6 do SWZ.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się:

1) wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z przedmiarem robót, który stanowi załącznik do SWZ,

2) wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, w szczególności z Prawem budowlanym, wraz z przepisami wykonawczymi, przepisami BHP, postanowieniami umowy, specyfikacją warunków zamówienia, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, należytą starannością, etyka zawodową, przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje i uprawnienia,

3) wyznaczyć osobę do kontaktowania się bezpośrednio z Zamawiającym w sprawie wykonania przedmiotu umowy.

2. Zastosowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu, stosowania w budownictwie oraz  muszą posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności           z Polską Normą, polską aprobatą techniczną, polskimi specyfikacjami technicznymi lub normą innych Państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, względnie aprobatą techniczną  oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa dla materiałów, które tego wymagają                z określeniem partii której one dotyczą.

3. Za ewentualne szkody spowodowane podczas prac budowlanych na nieruchomościach objętych inwestycją odpowiada Wykonawca. W szczególności w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji przedmiotu umowy, wykonawca zobowiązuje się doprowadzić go do stanu pierwotnego i naprawić szkodę na własny koszt.

4. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy nie dokona naruszenia cudzych praw wyłącznych oraz, że w razie stwierdzenia ich naruszenia poniesie wszelkie konsekwencje prawne i finansowe z tytułu ewentualnych roszczeń.

5. Wykonawca zobowiązuje się do stałego kontaktu z Zamawiającym w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość przedmiotu umowy oraz terminowość jego wykonania.

§ 3

Termin realizacji zamówienia:

1/  rozpoczęcie robót: od dnia podpisania umowy

2/  zakończenie robót: cztery miesiące od dnia podpisania umowy.

§ 4

1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w ustalonym przez strony terminie.

2. Z przekazania trenu budowy strony sporządzają protokół.

§ 5

1. Przedstawicielem odpowiedzialnym za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy z ramienia Zamawiającego będzie………………………………………………

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy: …...................................................posiadającego uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy.

3. Zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego oraz jego akceptacji.

4. Osoba nadzorująca jest uprawniona do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z ilością                    i jakością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem budowlanym wykonania przedmiotu umowy.

5. Wykonawca przedłoży wskazane przez osobę nadzorującą certyfikaty zgodności z Polską Normą materiałów przeznaczonych do wbudowania lub wykona na własny koszt badania materiałów, których jakość budzi wątpliwości.

6. Wykonawca musi zapewnić osobie nadzorującej pełną dostępność do robót i jest zobowiązany informować go, kiedy roboty zanikające lub ulegające zakryciu będą gotowe do zbadania i odbioru.

7. Wykonawca jest zobowiązany do (jeśli występuje taka konieczność):

- wykonania projektu organizacji ruchu oraz zgodnie z nim wykonania oznakowania na czas prowadzenia robót,

- zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego w okresie wykonywania prac,

- w przypadku wystąpienia okoliczności korzystania Wykonawcy z działek nie objętych  pozwoleniem na budowę, Wykonawca własnym staraniem uzyska zgody właścicieli 
i ponosi pełną odpowiedzialność za wywiązanie się z podjętych zobowiązań.

§ 6

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Zgodnie z przepisem art. 632 § 2 KC, Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego.
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na podstawie złożonej oferty, na  kwotę:
 1) cena netto : ….................................... zł (słownie: …...................................... zł) 
 2) podatek VAT …...% tj. …........ zł (słownie: …...................................................zł) 
 3) cena brutto : …...............zł (słownie:......................................................... …....zł) 
3. Kwota określona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania.
4. Wynagrodzenie będzie regulowane przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 
5. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury, w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego. 
6. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, który powinien być dołączony do faktury.

7. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów  i  usług i jego nazwa dla celów identyfikacji podatkowej brzmi :
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kętach ul. Św. M. Kolbe 25a 
NIP: 5492346504, 
8. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług i jego nazwa dla  celów identyfikacji podatkowej brzmi :
…………………………………………………………………………………………….
NIP: ………………………………………………………………………………………

§ 7

1.Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć i oznakować teren robót i dbać o stan techniczny                i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.

2.W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie składował i usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

3.Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy                            i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z tego obowiązku, Zamawiający uprzątnie teren na koszt Wykonawcy.

4.Od dnia przejęcia terenu wykonywanych robót Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo podczas wszelkich działań oraz za szkody powstałe na tym terenie.

5.W czasie realizacji robót Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego.

6.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w oparciu o dokumentację 
projektową, zgodnie ze sztuką budowlaną, specyfikacją techniczną oraz obowiązującymi 
normami i przepisami, przy użyciu sił własnych.

§ 8

1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w § 1.

2. Wykonawca /kierownik budowy/ zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót wpisem do dziennika budowy oraz oddzielnym pismem skierowanym bezpośrednio do Zamawiającego za pośrednictwem faxu - nr …........ lub poczty elektronicznej – adres …..................................
3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu ….... dni od daty pisemnego     
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, powiadamiając Wykonawcę o terminie rozpoczęcia odbioru, pisemnie za pośrednictwem faxu - nr …............. lub poczty elektronicznej – adres …...........

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1/ jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. Po usunięciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie, w formie wskazanej w ust. 2, Zamawiającego               o gotowości do odbioru przedmiotu umowy, a Zamawiający stosuje postanowienie ust. 3.

5. Z czynności odbioru końcowego strony sporządzają protokół zawierający wszystkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych podczas odbioru.

6. W przypadku nie rozpoczęcia odbioru przez Zamawiającego w terminie określonym w  ust.3 Wykonawca może powołać komisję i dokonać jednostronnego odbioru przedmiotu umowy sporządzając protokół odbioru, który stanowić będzie podstawę do wystawienia  faktury. O terminie jednostronnego odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie za pośrednictwem faxu - nr …............. lub poczty elektronicznej – adres …...........

7. Prawo jednostronnego odbioru przedmiotu umowy i sporządzenia protokołu odbioru  przysługuje również Zamawiającemu, jeżeli w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w okresie               o którym mowa w ust.3, Wykonawca nie zgłosi się do czynności odbioru.

§ 9

1. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie w kwocie …......... zł (słownie: …....................).

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi …...... zł (słownie: …....)                     i zostanie wniesione zgodnie z ofertą w …........... (pieniądzu, gwarancjach bankowych,  gwarancjach ubezpieczeniowych)* - niepotrzebne skreślić.

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
 wykonania umowy roszczeń powstałych z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

5. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości pozostawia się 30% wysokości  zabezpieczenia.

6. Kwotę, o której mowa w ust. 5 Zamawiający zwraca nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, w zależności, który z terminów upływa później.

§ 10

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji jakości i 36 miesięcy rękojmi za wady ujawnione w przedmiocie umowy.

2. Bieg terminu gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, a w przypadku stwierdzenia wad od daty potwierdzenia ich usunięcia                    i przekazania Zamawiającemu  jako należycie wykonanego.

3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady obejmuje  wady wykonania przedmiotu umowy oraz wady materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy.

4. W okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni, jeżeli będzie to możliwe technicznie, lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

5. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wad przedmiotu umowy zamawiający nie mógł z niego korzystać.

6. Do protokołu odbioru Wykonawca dołączy dokument gwarancji jakości.

§ 11

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następującej wysokości i w następujących przypadkach:

1/ opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia, od dnia następnego po dniu określonym w § 3 , pkt. 2

2/ opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

3/ odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%

wynagrodzenia umownego.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następującej wysokości i w następujących przypadkach:

1/ opóźnienia w odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego  określonego za  każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia upływu terminu wyznaczonego na rozpoczęcie czynności odbioru, określonego w § 8 ust. 3,

2/ odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, innych niż podane  w § 13 ust. 1, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

3. Jeżeli zastrzeżone kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, to strony mogą

dochodzić odszkodowania na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania potrąceń swoich wierzytelności z tytułu kar umownych lub odszkodowań z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Kary umowne płatne będą w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania do ich zapłaty.

§ 12

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą powstać w związku z  okresie od przekazania terenu budowy do odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1/ roboty budowlane, urządzenia oraz wszelkie minie ruchome związane bezpośrednio                      z wykonywaniem robót – od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych,

2/ odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego obowiązany jest okazać stosowne polisy

ubezpieczeniowe.

4. W przypadku, gdy okres ważności polis kończy się przed upływem terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest dokonać ubezpieczenia na okres obowiązywania umowy.

§ 13

1.Zamawiający może od umowy odstąpić w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn podanych w ust. 2, Wykonawcy należy się tylko wypłata ceny z tytułu wykonanej części umowy.

3. Zmiana umowy może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach, gdy realizacja umowy zgodnie z jej treścią nie będzie lub jest niemożliwa lub zmiany są korzystne dla Zamawiającego a Wykonawca wyraził zgodę na zmiany.

4. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się  regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwot wskazanych w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwot wskazanych w ustawie – Prawo zamówień publicznych opublikowany jest na stronie internetowej Zamawiającego www.mzwik-kety.com.pl

3. Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden 
dla Wykonawcy.

WYKONAWCA                                                                            ZAMAWIAJĄCY

…....................................                                                           …........................................