#### UMOWA ………………….

#### zawarta w dniu …………….. w Kętach pomiędzy Miejskim Zakładem Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kętach, ul. Św. M. Kolbe 25A, w imieniu której występują:

- ……………………………………

- ……………………………………

zwaną dalej „Zamawiającym”, a

………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

- ……………………………………

- ……………………………………

na podstawie dokonanego przez Inwestora wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Góry Południowe w Kętach”

- Szczegółowy zakres robót określony jest w przedmiarze robót, dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz SIWZ stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

§ 2

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty stanowiące załączniki:

1. Oferta Wykonawcy wraz ze szczegółowym kosztorysem – zał. nr 1,

2. SIWZ /w tym SST/ - zał. nr  2,

3. Projekty budowlane i wykonawcze – zał. nr 3.

§ 3

Wszystkie roboty wynikające z niniejszej umowy i dokumentów stanowiących jej załączniki Wykonawca wykona w terminie 2 miesięcy od przekazania placu budowy.

§ 4

- Przedstawicielem odpowiedzialnym za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy z ramienia Zamawiającego będzie ……………………… – inspektor nadzoru ds. sanitarnych.

- Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z ilością i jakością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem budowlanym wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca przedłoży wskazane przez inspektora nadzoru certyfikaty zgodności z Polską Normą materiałów przeznaczonych do wbudowania lub wykona na własny koszt badania materiałów, których jakość budzi wątpliwości.

- Wykonawca jest zobowiązany do:

- wykonania projektu organizacji ruchu oraz zgodnie z nim wykonania oznakowania na czas prowadzenia robót,

- zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego w okresie wykonywania prac,

- w przypadku wystąpienia okoliczności korzystania Wykonawcy z działek nie objętych  pozwoleniem na budowę, Wykonawca własnym staraniem uzyska zgody właścicieli 
i ponosi pełną odpowiedzialność za wywiązanie się z podjętych zobowiązań.

- Wykonawca musi zapewnić inspektorowi nadzoru pełną dostępność do robót i jest zobowiązany informować go, kiedy roboty zanikające lub ulegające zakryciu będą gotowe do zbadania i odbioru.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy: ………………………..

§ 5

- Zamawiający przekaże pisemnie plac budowy w terminie przez niego ustalonym.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przekazania placu budowy.

- Ustaleni w § 4 pkt 1 oraz pkt 6 inspektor nadzoru i kierownik budowy określą protokolarnie granice placu budowy.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za:

- dokładne wytyczenie robót,

- prawidłowe ustalenie sytuacji, wysokości i wymiarów wszystkich części robót, które przedstawi na każde życzenie inspektora nadzoru,

- Koszty obsługi geodezyjnej wynikającej z przepisów Prawa Budowlanego w całości ponosi Wykonawca, w tym wykonania całej inwentaryzacji powykonawczej.

§ 6

  - Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na cały okres trwania umowy.

  - Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót od: ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych.

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- zniszczenia w nasadzeniach spowodowanych w wyniku prowadzonych prac budowlanych.

  - Wykonawca zobowiązuje się również do ubezpieczenia od wszelkich roszczeń cywilno – prawnych za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych zdarzeń wynikających bezpośrednio 
z wad ujawnionych w okresie gwarancji.

§ 7

- Za wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe na podstawie cen jednostkowych, według kosztorysów szczegółowych sporządzonych przez Wykonawcę do niniejszej umowy, którego całkowita suma umowna wynosi.………….., PLN (słownie ………………) wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości …….…… PLN.

- VAT płacony będzie według stawek aktualnych na dzień prawidłowego wystawienia faktury.

- Wykonawca otrzyma zapłatę za ilość rzeczywiście wykonanych i odebranych robót wg cen jednostkowych podanych w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego, na  podstawie kosztorysu powykonawczego.

- Inspektor nadzoru sprawdza zasadność faktur i potwierdza kwoty do wypłaty w ciągu 7 dni od daty ich otrzymania.

- Zamawiający jest zobowiązany do zapłacenia Wykonawcy kwoty faktury w ciągu 30 dni od daty jej wpływu do siedziby Zamawiającego.

- Z uwagi na zakres prac oraz cykl realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje się jednorazowe rozliczenie przedmiotu zamówienia, w związku z czym nie dopuszcza się częściowego fakturowania robót.

- Ewentualne roboty dodatkowe występujące w asortymentach nie ujętych w kosztorysie szczegółowym rozliczone zostaną w oparciu o KNR-y i podane w formularzu oferty nośniki kosztów w trybie zamówienia z wolnej ręki do wysokości nie przekraczającej 50% zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, po negocjacjach i akceptacji Stron niniejszej umowy na podstawie odrębnej umowy.

- Zaoferowana cena i jej składniki cenotwórcze są niezmienne do zakończenia zadania.

§ 8

  - Na powierzenie części zamówienia Podwykonawcom winien uzyskać zgodę Zamawiającego.

  - W przypadku zlecenia robót podwykonawcy na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do dokonania cesji wierzytelności na podwykonawcę na zakres robót przez niego wykonywany w celu zapłacenia ich bezpośrednio przez Zamawiającego.

  - Cesja musi być przekazana w formie pisemnej umowy, na mocy, której Wykonawca przenosi część swojej wierzytelności na rzecz podwykonawcy. O fakcie dokonania cesji Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego.

  - Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zasad odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania.

§ 9

Należność za wykonane prace płatna przelewem z konta Miejskiego Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji, na rachunek Wykonawcy o nr ……………………………………………………… w  ……………………..................................................

§ 10

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- W ciągu 14 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletny operat kolaudacyjny. Na operat kolaudacyjny składa się: oryginał dziennika budowy, dokumentacja powykonawcza (3 kopie), atesty na prefabrykaty, materiały i urządzenia, wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami i obowiązującymi polskimi normami, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, rozliczenie pełnej kwoty, którą Wykonawca uważa za należną mu w ramach umowy.

- Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń co do kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy datę odbioru końcowego robót.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy nie został wykonany, tj. roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego, odmówi dokonania odbioru i w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego.

- Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego po skutecznym złożeniu przez Wykonawcę pisemnego wniosku o dokonanie odbioru końcowego.

- Zamawiający dokona odbioru końcowego robót i sporządzi protokół z przyjęcia robót najpóźniej w terminie 7 dni od spełnienia wymagań określonych w pkt. 2, 3, 4.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia inspektora nadzoru o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

§ 11

  - Dla zapewnienia wykonania robót w sposób i w terminach zgodnych z umową Wykonawca wnosi  należyte zabezpieczenie wykonania umowy w wysokości 10% całkowitej wartości  zamówienia, co stanowi wartość ……………………..

  - Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

  - Zabezpieczenie zostaje wniesione w postaci …………………….. spełniające warunki pkt. 4.

  - Zamawiający ustala podział zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie części:

    - 70 % wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie wykonania umowy,

    - 30 % wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie okresu gwarancji.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie w części dotyczącej wykonania umowy w terminie  30 dni od dnia wykonania zamówienie i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Pozostałą część zabezpieczenia Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, na wniosek Wykonawcy po komisyjnym stwierdzeniu nie wystąpienia wad.

§ 12

- Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w podanych wysokościach:

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

    - za zwłokę w dokonaniu odbioru robót po upływie 14 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót potwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego ds. nadzoru, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w wysokości 0,01% wynagrodzenia ofertowego za każdy dzień zwłoki,

    - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego,

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,01% wynagrodzenia ofertowego za każdy dzień zwłoki,

    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi - w wysokości 0,10% wynagrodzenia ofertowego za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

    - z tytułu odstąpienia od umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia należnych kar z faktur za wykonaną pracę.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych.

§ 13

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy.

- Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie gwarancji, na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego. W okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o stwierdzonych wadach przedmiotu odbioru 
w ciągu 10 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia 
w terminie wyznaczonym stosownym protokołem.

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania go po raz drugi lub powierzyć wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 14

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.

§ 15

- Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron 
i wymagają pisemnej formy pod rygorem nieważności.

- Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika 
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

z wyłączeniem sytuacji wymienionych w IDW pozwalających na aneksowanie umowy

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 17

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

# WYKONAWCA						ZAMAWIAJĄCY